Re:Boot 서비스 기능 설계서

작성 목적: 팀원 간 기능 구현 우선순위 공유 및 학습자용·교수자용 페이지 설계 기준 정리
서비스 성격: 현장 대면 강의 기반 실시간 학습 지원 플랫폼 (녹화 강의 아님)
사용자: 학습자(Learner) / 교수자(Instructor) --- 두 개의 독립된 페이지로 구성

"학습자는 자신이 어디에 있는지 알고, 교수자는 어디로 보낼지 결정한다."

Re:Boot는 부트캠프 현장 대면 강의를 디지털화하여, 학습자가 자신의 현재 수준과 목표 사이의 갭을 명확히 인식하고 그 갭을 메울 수 있도록 지원합니다. 교수자는 AI가 수집·분석한 데이터를 기반으로 최종 판단을 내리는 커리큘럼 디렉터(권한자) 역할을 수행합니다.

- 기능을 추가하지 않는다. 핵심을 고도화한다.

- 데이터 파이프라인 순서를 지킨다: 진단 → 세션 → 강의 → 대시보드

- 현장 강의의 흐름을 방해하지 않는다. UI는 탭 1~2번으로 조작 완료되어야 한다.

- 교수자의 전문적 판단이 항상 AI 제안보다 우선한다.

전체 Phase 구조 한눈에 보기

Phase 0. 라이브 세션 인프라 --- 현장과 디지털을 연결하는 뼈대
Phase 1. 수준 진단 + 갭 맵 시각화 --- 학습자가 자신의 위치를 인식
Phase 2. 강의 기능 고도화 --- 수준에 맞는 학습 경험 제공
Phase 3. 교수자 대시보드 --- 데이터 기반 권한자 역할 완성

⚠️ 주의: Phase 0이 없으면 Phase 1~3은 작동하지 않습니다. 현장 강의에서 데이터를 수집하는 세션 인프라가 모든 기능의 전제 조건입니다.

Phase 0. 라이브 세션 인프라 (현장 디지털화)

현장 대면 강의를 실시간으로 디지털 공간에 연결하는 기반 구조입니다. 이 단계가 완성되어야 이후 모든 기능이 의미를 가집니다.

Phase 0-1. 세션 생성 + 입장

교수자 페이지

- 수업 시작 전, 앱에서 "오늘 수업 시작" 버튼 1회 탭

- 강의명·날짜·차시 자동 기록, 6자리 세션 코드 자동 생성

- QR코드가 교수자 화면에 표시됨 → 빔프로젝터 또는 모니터에 띄워 학습자에게 공유

- 접속 중인 학습자 목록 실시간 확인 (미입장자 파악 가능)

학습자 페이지

- 앱 실행 → QR코드 스캔 또는 6자리 세션 코드 입력으로 입장

- 본인의 현재 레벨(Phase 1 진단 결과) 세션에 자동 연동

- 세션 입장 화면: 오늘 강의 주제, 나의 현재 레벨 간단히 표시

Phase 0-2. 실시간 이해도 펄스 체크 (Pulse Check)

학습자 페이지

- 세션 진행 중 화면 하단에 항상 두 버튼 고정 표시

- ✅ 이해했어요 / ❓ 잘 모르겠어요 --- 탭 1번으로 응답

- 응답은 익명으로 전송 (부담 없이 솔직하게)

- 언제든지 변경 가능 (이해 → 모르겠어요로 변경 등)

교수자 페이지

- 실시간 이해도 비율 바(Bar) 표시: "현재 68% 이해 중 / 32% 어려움"

- 수치가 50% 미만으로 떨어지면 경고 색상으로 변경 (빨간색 알림)

- 교수자는 강의를 멈추지 않고도 전체 반응을 한눈에 파악

- 이 데이터는 세션 종료 후 취약 구간 인사이트로 자동 저장

Phase 0-3. 교수자 주도 체크포인트 발동 (Live Checkpoint Trigger)

교수자가 직접 퀴즈를 준비하지 않아도, AI가 강의 음성을 실시간으로 분석하여 즉석에서 퀴즈를 생성하고 교수자의 승인 한 번으로 학습자에게 발동하는 기능입니다.

⚡ STT 기반 즉석 퀴즈 생성 프로세스

① 실시간 텍스트 스트리밍 (Short-term STT)
교수자가 마이크를 통해 설명하는 음성을 짧은 단위(30초~1분)로 잘라 실시간으로 텍스트로 변환합니다. 교수자는 평소처럼 강의만 하면 되며, 시스템은 배경에서 조용히 "현재 어떤 개념이 설명되고 있는지"를 텍스트 데이터로 축적합니다.

② AI 퀴즈 후보 자동 생성 (On-the-fly Generation)
변환된 텍스트에서 AI가 "클로저", "스코프"와 같은 핵심 용어와 그 정의를 포착합니다. 포착된 내용을 바탕으로 생성형 AI(LLM)가 즉석에서 퀴즈 문항을 만듭니다.

- 예시: 교수자가 "클로저는 함수가 선언될 때의 환경을 기억하는 거예요"라고 말하면, AI가 즉시 "클로저의 정의로 올바른 것은?"이라는 객관식 문제를 생성합니다.

- 퀴즈와 동시에 정답 및 짧은 해설도 함께 자동 생성됩니다.

③ "탭 1번"으로 발동하는 최종 검토
AI가 문제를 완성하면 교수자의 태블릿이나 노트북 화면에 "방금 설명하신 내용으로 퀴즈가 준비되었습니다. 발동할까요?"라는 스마트 팝업이 표시됩니다. 교수자는 생성된 문제를 확인한 후 "확인" 버튼만 누르면 즉시 전체 학습자 기기에 퀴즈가 전송됩니다.

🛠️ 퀴즈 품질 보장을 위한 기술적 보완책

- 도메인 사전 학습: 부트캠프 커리큘럼(자바스크립트, 파이썬 등)의 기본 개념 데이터를 AI가 미리 학습합니다.

- 정답 및 해설 자동 생성: 퀴즈와 동시에 정답과 짧은 해설이 생성되어 학습자가 문제를 푼 직후 즉시 피드백을 받을 수 있습니다.

- 난이도 자동 조절: 현재 학습자들의 전체적인 레벨(Phase 1 데이터)에 맞춰 AI가 문제의 난이도를 자동으로 조절합니다.

교수자 페이지 — 발동 기능

- AI 자동 생성 퀴즈 팝업 수신 → "확인" 탭 1번으로 전체 발동

- 직접 입력 방식도 병행 가능: "지금 퀴즈 발동" 버튼 탭 → 미리 준비된 문항 목록에서 선택하거나 즉석 입력

- 제한 시간 설정 (기본 60초, 조정 가능)

- 실시간 응답률 + 정오답 분포 즉시 확인: "정답 58% / 오답 42%"

- 결과 화면을 전체 공유하는 버튼 제공 (빔프로젝터 연동 시)

학습자 페이지

- 퀴즈 팝업이 화면 전면에 표시, 제한 시간 카운트다운

- 객관식(1~4지선다) 또는 단답형 응답

- 제출 후 즉시 정오답 확인 + 짧은 해설 표시

- 오답 시 "이 개념 다시 보기" 보충 자료 링크 팝업 (교수자 사전 등록 자료)

- 이 데이터는 개인 갭 맵 업데이트에 반영

Phase 0-3 부록. STT 3단계 아키텍처

부트캠프 강의실은 화자가 여러 명이고, 키보드 타이핑 소리·의자 끄는 소리 같은 소음이 많습니다. 또한 "클로저", "호이스팅" 같은 IT 전문 용어는 일반 STT가 오인식하기 쉽습니다. 이를 해결하기 위해 Re:Boot는 목적에 따라 STT를 세 가지 모드로 분리하여 운용합니다.

① 키워드 스팟팅 (Keyword Spotting) — "귀를 쫑긋 세우고 기다리는" 모드

스마트폰의 "헤이 시리" / "하이 빅스비"와 동일한 원리입니다. 평소에는 대기 상태를 유지하다가 특정 트리거 문구가 감지되면 즉시 반응합니다.

- 트리거 예시 1: 교수님이 "이해하셨나요?"라고 말하면 → 화면에 "이해도 체크를 시작할까요?" 팝업 표시

- 트리거 예시 2: "잠깐 퀴즈!"라고 말하면 → 즉석 퀴즈 생성 모드(Short-term STT) 자동 활성화

- 장점: 기기 부하 최소화, 지연 시간(Latency) 거의 없음

- 핵심 역할: 강의 흐름을 끊지 않고 "탭 1번" 비서 역할 수행

② 배치 전사 (Batch Transcription) — "수업 끝나고 차분히 정리하는" 모드

수업 중에는 전체 실시간 전사를 하지 않고, 수업 종료 후 녹음 파일을 일괄 처리합니다.

- 동작 시점: 교수자가 "수업 종료" 버튼을 탭하면 AI(Whisper 등)가 녹음본을 분석

- 장점: 실시간이 아니므로 정확도가 높고 어려운 기술 용어도 문맥에 맞게 교정 가능

- 결과물: Phase 0-6의 AI 강의 요약 노트 생성 파이프라인의 핵심 입력값으로 활용

🛠️ STT 구현 시 필수 체크리스트

- 녹음 동의: 음성 수집에 대한 학습자 사전 동의 확보 (법적 필수 요건)

- 전용 마이크: 강의실 스피커 소리 혼입 방지를 위해 교수자용 라발리에 마이크(핀 마이크) 사용 권장

- 전용 기술 용어 사전: 일반 STT 모델의 개발 용어 오인식 방지를 위한 Re:Boot 전용 사전 구축 및 AI 사전 학습 필요

Phase 0-4. 익명 질문 큐 (Anonymous Q&A Queue)

학습자 페이지

- 화면 내 질문 입력창: 텍스트로 질문 작성 후 전송

- 완전 익명 처리 (학습자 이름 노출 안 됨)

- 본인이 보낸 질문은 "답변 대기 중" 상태로 표시

- 교수자가 답변하면 알림 수신

교수자 페이지

- 실시간 질문 목록이 쌓이는 큐 표시

- 유사한 질문 자동 묶음 처리: "3명이 같은 내용 질문"

- 교수자가 강의 흐름에 따라 선택하여 답변 또는 다음 쉬는 시간으로 예약

- 이 질문 데이터는 해당 강의의 "취약 개념" 데이터로 자동 저장

Phase 0-5. 세션 종료 + 자동 요약 생성

교수자 페이지

- "수업 종료" 버튼 탭 → 세션 자동 마감 + 배치 전사(Batch Transcription) 자동 실행

- 오늘 세션 인사이트 리포트 자동 생성:

  - 이해도 펄스 최저 구간 (취약 구간)

  - 가장 많이 들어온 질문 TOP 3

  - 다음 차시 강의를 위한 보충 자료 업로드 권장 알림

학습자 페이지

- 오늘 세션 개인 요약 자동 표시:

  - 오늘 체크포인트 통과율 (예: 3개 중 2개 통과)

  - 갭 맵 업데이트 알림 ("오늘 강의로 1개 블록 채워졌어요")

  - 오늘 어려웠던 개념 + 추천 보충 자료

Phase 0-6. AI 강의 요약 노트 자동 생성 + 교안 통합 (Secondary Knowledge Artifact)

대면 강의에서 교수자가 설명한 내용은 수업이 끝나는 순간 휘발됩니다. 강의 녹화는 지적재산권 문제를 야기할 수 있고, 학습자가 필기에 집중하면 오히려 강의 이해도가 떨어집니다. Phase 0-6은 STT 배치 전사 결과물을 AI가 2차 가공하여 "요약 노트"를 만들고, 교수자가 사전 업로드한 강의 교안과 통합하여 학습자에게 제공하는 기능입니다.

⚙️ 2차 가공물 생성 파이프라인

배치 전사(Batch Transcription) 완료 → LLM 요약 처리 → 교안 매핑 → 교수자 검토 → 학습자 배포의 5단계로 진행됩니다.

| 단계 | 처리 내용 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| ① Raw 전사 | 배치 STT가 강의 음성을 전체 텍스트로 변환 | AI (Whisper 등) |
| ② 핵심 개념 추출 | LLM이 전사 텍스트에서 핵심 개념·정의·예시 코드를 추출하고 구조화 | AI (LLM) |
| ③ 교안 매핑 | 사전 업로드된 교안의 목차·슬라이드와 추출된 개념을 자동 매핑하여 통합 문서 초안 생성 | AI (LLM) |
| ④ 교수자 검토 | 오류·누락 내용 수정 후 배포 승인 (탭 1번으로 승인 가능) | 교수자 |
| ⑤ 학습자 배포 | 승인된 통합 요약 노트를 세션 종료 알림과 함께 학습자에게 푸시 | 시스템 |

교수자 페이지 — 사전 설정 (수업 전)

- 교안 업로드: 강의 전 PDF, PPT, 마크다운 등 형식으로 교안(강의 자료) 업로드

- 업로드된 교안은 Re:Boot 시스템에 "이번 강의의 의도된 학습 목표"로 등록됨

- 재사용 가능: 동일 교안을 여러 기수에 걸쳐 사용할 경우 누적 매핑 데이터가 쌓여 AI 품질이 점차 향상됨

교수자 페이지 — 세션 종료 후

- 배치 전사 완료 후 AI 통합 요약 노트 초안이 교수자 화면에 자동 표시 (보통 10~20분 이내)

- 초안 구성:

  - 오늘 강의에서 실제 다룬 핵심 개념 목록 (교안 기준 항목과 비교 표시)

  - 교수자가 설명 중 추가한 라이브 예시·비유·코드 스니펫 (교안에 없는 부분 → 별도 하이라이트)

  - 교안 대비 미커버 항목 표시 ("이번 수업에서 다루지 못한 항목")

- 교수자 수정 기능: 잘못 전사된 코드 예시 수정, 민감한 발언 삭제 등

- "배포" 버튼 탭 1번 → 전체 학습자에게 즉시 푸시 알림

- 배포 범위 선택 가능: 전체 공개 / 출석자만 / 특정 레벨만

학습자 페이지 — 수신 및 활용

- 세션 종료 알림과 함께 "오늘 강의 요약 노트가 도착했어요" 푸시 수신

- 통합 요약 노트 구성:

  - 교안 원본 섹션: 교수자가 사전 준비한 기본 개념 정리

  - 라이브 강의 추가분 (🎙️ 표시): 수업 중 교수자가 즉흥적으로 설명한 내용, 질문 답변, 추가 예시

  - 오늘의 핵심 키워드: AI가 추출한 오늘 강의의 핵심 개념 3~5개 하이라이트

- 요약 노트 내 각 개념에 "퀴즈로 확인" 버튼 연결 → Phase 0-3 체크포인트 또는 Phase 2-4 형성평가와 직접 연계

- 결석한 날의 요약 노트도 동일하게 수신 가능 (결석생 보충 루트)

🔒 지적재산권 보호 설계 원칙

- 원본 강의 음성 파일은 배치 전사 완료 후 자동 파기 (보존 기간 정책 교수자 설정 가능, 기본값: 24시간)

- 2차 가공물(요약 노트)만 저장·배포 → 강의 녹화물 배포에 해당하지 않음

- 교수자가 배포 전 검토 및 수정 권한 보유 → 교수자 지적재산권 침해 최소화

- 학습자 이용 약관: 요약 노트는 개인 학습 용도로만 사용 가능하며 외부 배포 금지 명시

- 교수자 선택 옵션: 요약 노트 내 특정 섹션을 "비공개"로 지정하여 학습자에게 미배포 처리 가능

📌 결석생 활용 시나리오 (Absence Recovery Flow)

- 결석 당일: 시스템이 결석 처리된 학습자에게 "오늘 수업 요약 노트가 도착했어요" 별도 알림 발송

- 요약 노트 열람 후 → "이 내용 기반 셀프 테스트" 버튼 → 해당 차시의 체크포인트 문항을 사후 풀이

- 셀프 테스트 결과는 갭 맵에 반영 (출석생의 세션 데이터와 동일한 방식으로 처리)

- 교수자는 대시보드에서 "결석 후 보충 완료" 여부 확인 가능

Phase 1. 수준 진단 + 갭 맵 시각화

세션 첫 입장 전 1회 실행합니다. 이후 매 세션 종료 시 자동 업데이트됩니다.

Phase 1-1. 입학 진단 테스트 (Placement Quiz)

학습자 페이지

- 최초 회원가입 직후 1회 실행 (이후 재진단 주기적 제공 / 재진단을 통해 레벨 재분류 가능)

- 개념 이해도·실습 경험·학습 패턴 측정 15~20문항

- 결과: 3단계 레벨로 분류

  - Level 1: 완전 초보 (개념 학습 필요)

  - Level 2: 기초 이해자 (실습 경험 보충 필요)

  - Level 3: 실습 경험자 (심화 개념 확장 필요)

- 진단 완료 후 결과 화면: 나의 레벨 + 레벨별 커리큘럼에서의 위치 표시

교수자 페이지

- 전체 수강생의 레벨 분포 확인 가능 (예: Level1 40% / Level2 45% / Level3 15%)

- 이 분포 기반으로 강의 난이도 설계 및 보충 자료 사전 준비 가능

Phase 1-2. 목표 설정 (Goal Anchoring)

학습자 페이지

- 진단 직후 연결: "당신은 어디로 가고 싶으신가요?"

- 사전 정의된 목표 선택지 제공 또는 직접 입력

- 예시 1: 직무 및 직종 선택. (선택 전 해당 직무 및 직종에 대한 필수 역량 정보 제공.)

- 예시 2: 직무 및 직종에 대한 선택화면은 리스트형태에서 선택

- 예시 3: 리스트에서 직무 및 직종에 대한 스킬 및 능력을 괄호에 포함된 형태의 정보로 제공.

- 목표 선택 후 예상 도달 기간 및 필요 역량 리스트 미리보기 제공

Phase 1-3. 갭 맵 시각화 (Gap Map)

학습자 페이지

- 나의 현재 레벨과 목표 사이에 필요한 역량 항목을 블록 형태로 시각화

- Phase 1-2의 예시3에 제공한 직무 및 직종에 대한 스킬 및 능력에 대한 정보와
학습자의 현재 역량 상태를 바탕으로 차이를 시각화.

- 블록 상태: ✅ 보유 / 🔲 미보유 (갭) / 🔄 학습 중

- 블록 상태에 대한 상세한 정량적 수치표현. (프로그래스 바 형태)

- "지금 당신에게 없는 것" 직관적으로 표시

- 매 세션 종료 시 체크포인트 통과 데이터 기반으로 자동 업데이트

- 주기적 재진단(주 1회 미니 퀴즈)으로 갭 맵 정밀화

교수자 페이지

- 전체 학습자의 갭 맵 분포 요약 확인 가능

- "가장 많은 학습자가 비어있는 역량 블록 TOP 5" 표시 → 강의 우선순위 설계에 활용

Phase 2. 강의 기능 고도화

Phase 0(세션 데이터)과 Phase 1(레벨 데이터)이 충분히 쌓인 후 순차적으로 추가합니다.

Phase 2-1. 부족 구간 알림 (Weak Zone Alert)

학습자 페이지

- 체크포인트 오답, 펄스 체크 "모르겠어요" 연속 입력 시 알림 표시

- "이 부분이 어려우신가요?" 알림 + 보충 자료 열기 버튼 제공

- 보충 자료는 교수자가 사전 등록한 자료 또는 AI 추천 자료 (교수자 승인 기반)

교수자 페이지

- 실시간 세션 중 특정 학습자 또는 그룹에 Weak Zone 발생 알림

- 해당 학습자에게 보충 자료 푸시 여부 교수자가 결정 (승인 / 거부)

Phase 2-2. 수준별 콘텐츠 분기 (Adaptive Content Branching)

교수자 페이지

- 강의자가 사전에 업로드한 강의 자료를 AI가 Phase1-1 진단테스트로 나온 학습자의 레벨에 따라 아래 기준을 바탕으로 변형 생성하여 교수자에게 제안 → 교수자가 선택·수정·거부

  - Level 1용: 기초 개념 설명 + 쉬운 예시

  - Level 2용: 표준 설명 + 실습 문제

  - Level 3용: 심화 개념 + 확장 과제

학습자 페이지

- 세션 중 자신의 레벨에 맞는 자료 자동 표시

- 레벨 상위 자료를 직접 선택해서 볼 수 있는 옵션 제공 (선택적 도전)

Phase 2-3. AI 복습 루트 제안 (AI Review Suggestion)

학습자 페이지

- 세션 종료 후 "오늘 이 순서로 복습하세요" 루트 제안

- 제안 기준: 오늘 오답 개념 → 관련 이전 강의 개념 → 내일 강의 선행 개념 순

- 각 복습 항목 예상 소요 시간 표시

- 복습 루트의 핵심 자료: Phase 0-6에서 생성된 통합 요약 노트가 첫 번째 복습 항목으로 자동 연결

- 에빙하우스 망각 곡선에 따라 이전에 학습한 컨텐츠에 대한 복습 제안 기능.

  - 복습 황금 타이밍 (5주기 암기법):

    - 1차 복습 (10분 후): 학습 직후 간단히 정리.

    - 2차 복습 (1일 후): 잊어버리기 전, 약 70%가 망각되기 전 핵심 내용 재확인.

    - 3차 복습 (1주일 후): 장기 기억으로 넘어가는 단계.

    - 4차 복습 (1개월 후): 완전한 장기 기억화.

    - 5차 복습 (6개월 후): 필요시 추가 복습.

교수자 페이지

- AI가 특정 학습자에게 제안한 복습 루트 확인 가능

- 교수자가 루트 승인 / 다른 자료로 교체 / 거부 중 선택

- 교수자 승인 후 학습자에게 최종 전달

Phase 2-4. 요약 노트 기반 형성평가 연계 (Formative Assessment Integration)

Phase 0-6에서 생성된 통합 요약 노트는 단순 복습 자료를 넘어, 체계적인 형성평가(Formative Assessment) 루프의 기반 자료로 활용됩니다. Black & Wiliam(1998)의 형성평가 이론에 따르면, 학습 과정에서 수집된 증거(evidence)를 기반으로 교수 전략을 즉각 조정하는 사이클이 학습 성취를 유의미하게 향상시킵니다. Phase 2-4는 이 사이클을 Re:Boot 내에서 완성합니다.

형성평가 루프 구조

- 수업 中 (Phase 0-3): 즉석 퀴즈 → 실시간 정오답 데이터 수집

- 수업 後 (Phase 0-6): AI 요약 노트 생성 → 교수자 검토 → 배포

- 복습 단계 (Phase 2-4): 요약 노트 기반 사후 형성평가 문항 자동 생성 → 학습자 자기점검

- 다음 수업 前: 전체 형성평가 데이터 → 교수자 대시보드 → 다음 차시 강의 조정

교수자 페이지

- 요약 노트 배포 시 "이 내용으로 사후 형성평가 문항 생성" 옵션 선택 가능

- AI가 요약 노트의 핵심 개념을 기반으로 3~5문항 자동 생성

- 교수자 검토 후 승인 → 학습자에게 24시간 이내 풀이 권장 알림 발송

- 형성평가 결과를 취약 구간 인사이트에 자동 반영 (Phase 3-2와 연동)

학습자 페이지

- 요약 노트 수신 후 "오늘 배운 내용 확인하기" 버튼 → 사후 형성평가 접근

- 형성평가 문항: 요약 노트 핵심 개념 기반 3~5문항 (부담 없는 저부하 설계)

- 문항 풀이 후 즉시 해설 + 요약 노트의 해당 개념 섹션 직접 연결 (오답 → 요약 노트 해당 위치 바로가기)

- 결석생도 동일한 루트 이용 가능 (결석 → 요약 노트 열람 → 사후 형성평가 → 갭 맵 업데이트)

- 결과는 개인 갭 맵에 반영 ("오늘 형성평가에서 클로저 개념 취약 확인됨")

📌 스페이스드 리피티션(Spaced Repetition) 연계

형성평가에서 오답 처리된 개념은 단기 기억에서 장기 기억으로 전환하기 위해 간격 반복 스케줄에 자동 등록됩니다. Carpenter et al.(2022)의 연구에 따르면, 학습 직후보다 일정 시간이 지난 뒤 인출 연습(Retrieval Practice)을 반복할 때 장기 기억 보존율이 유의미하게 향상됩니다. Re:Boot는 이 원리를 적용하여 오답 개념을 1일 후, 3일 후, 7일 후 간격으로 미니 복습 알림 발송합니다.

- 오답 개념 → 간격 반복 스케줄 자동 등록

- 알림 형식: "3일 전 배운 클로저 개념, 기억하세요? 빠른 확인 (30초)" → 1문항 퀴즈

- 알림은 교수자가 끄거나 빈도 조정 가능

Phase 3. 교수자 대시보드 (데이터 기반 권한자 역할)

복수의 세션 데이터가 누적된 이후 의미 있는 패턴 분석이 가능합니다. Phase 0~2 데이터가 쌓인 후 순차적으로 구축합니다.

Phase 3-1. 학습자 수준 현황판

- 전체 수강생 레벨 분포 시각화 (Phase 1 데이터 연동)

- 평균 진도율, 세션 출석률 표시 (바 차트 형태)

- 위험군 학습자 표시: 출석 연속2회 이상 결석 / 체크포인트 정답률 50% 미만 / 펄스 체크 "모르겠어요" 비율 높은 학습자

- 결석생 중 요약 노트 열람 + 사후 형성평가 완료 여부 확인 가능 → 보충 학습 진행 여부 파악

- 위험군 학습자에게 직접 메시지 발송 기능

Phase 3-2. 취약 구간 인사이트

- 누적 세션 데이터 기반 취약 구간 자동 분석

- 예시 표시: "3강 2번째 개념에서 전체 학습자의 63%가 오답 반복"

- 요약 노트 기반 형성평가 오답 데이터도 통합 반영 → 수업 중 퀴즈 + 사후 형성평가의 오답 패턴을 합산한 더 정확한 취약 구간 파악

- 강의 개선 포인트 우선순위로 정렬하여 제공

- 해당 구간 강의 자료 바로 수정·보완할 수 있는 링크 연결

Phase 3-3. AI 제안 승인 흐름

- AI가 특정 학습자 또는 그룹에게 보충 자료·복습 루트·추가 과제를 제안할 때, 교수자에게 먼저 알림

- 교수자 선택지: ✅ 승인 / 🔄 다른 자료로 교체 / ❌ 거부

- 교수자 판단이 항상 AI 제안보다 우선

- 승인된 자료만 학습자에게 전달됨

Phase 3-4. 그룹별 개입 도구 + 강의 품질 리포트

- 그룹별 개입: 특정 레벨 그룹(예: Level 1 전체)에게만 공지·추가 과제·1:1 피드백 요청 발송

- Phase1에서 정기적 진단평가를 통한 레벨 + 퀴즈 정답률 + Week Zone 선택 빈도 + 학습목표 미도달 여부에 따라 자동적으로 학생그룹(레벨 1/2/3)이 재분류 됨.

- 강의 품질 리포트: 매 강의 종료 후 이해도·참여도·체크포인트 통과율·형성평가 완료율 집계 자동 리포트

- 복수 차시 비교 가능: "1강 대비 3강 이해도 변화 추이" 그래프 제공

스킬블록 연결 시점 (Phase 3 완성 이후)

스킬블록은 Phase 0~3의 데이터가 충분히 누적된 시점에 자연스럽게 연결됩니다.

- 학습자의 체크포인트 통과 수 + 이해도 점수 + 형성평가 통과 여부 기반으로 스킬블록 자동 생성

- 갭 맵과 스킬블록을 연결: "채워진 갭 vs. 남은 갭" 한 화면 비교 (Sorting 기준에 따른 비교)

- 수료 여부와 관계없이 완료된 역량을 블록 형태로 시각적 자산화

- Gamification을 통해 학습자가 지속적인 학습 이수 할 수 있도록 동기부여가 가능한 스킬블록 시스템 구현.

  - 모의면접에서 스킬블록의 개수를 통하여 사용자에게 학습의지 또는 스킬블록을 따내고 싶다는 의지를 불러일으키는 형태.

  - 예시: 현재 모의 면접결과 스킬블록이 00개가 더 있으면 더 훌륭한 면접 점수를 받으실수 있을거에요.

  - 학습자의 레벨(1/2/3)에 따른 이모지를 통해 성장의 느낌을 사용자에게 부여.

  - 예시: 레벨 1 씨앗 / 레벨 2 새싹 / 레벨 3 꽃 이모지 사용.

기술 구현 고려 사항

- 기기: 학습자는 스마트폰 또는 노트북 모두 사용 가능하도록 모바일/웹 동시 지원 필요

- 네트워크: 현장 와이파이 불안정 대비 --- 오프라인 응답 후 재연결 시 자동 동기화 방식 고려

- 강의 방해 최소화: 학습자 UI는 탭 1~2번으로 모든 조작 완료. 화면 전환 최소화

- 교수자 부담 최소화: 교수자 UI는 극도로 단순하게. 세션 시작·퀴즈 발동·종료 모두 버튼 1개

- 개인정보: 학습자 응답 데이터 익명 처리 기준 사전 확립 필요 (IRB 요건 충족)

- 음성 데이터: STT 녹음 데이터 보존 기간·암호화·접근 권한 정책 별도 수립 필요 (기본값: 실시간 자막을 생성 후 바로 파기, 2차 가공물만 보존)

- 교안 포맷 지원: PDF, PPT, 마크다운, 노션 링크 등 다양한 형식의 교안 업로드 지원 필요

- LLM 처리 시간: 요약 생성에 약 10~15분 소요 예상 → 교수자가 강의 종료 후 이동 중에도 검토할 수 있도록 모바일 최적화 필요

유사 서비스 대비 Re:Boot 차별점

| 서비스 | 할 수 있는 것 | Re:Boot와의 차이 |
| --- | --- | --- |
| Mentimeter / Kahoot | 실시간 투표, 퀴즈, 워드클라우드 | 세션 데이터가 개인 학습 이력과 연결되지 않음. 일회성 |
| Nearpod | 슬라이드 기반 인터랙티브 수업 | 교수자가 콘텐츠를 미리 제작해야 함. 즉흥 발동 불가. 강의 요약 자동 생성 없음 |
| Slido | 익명 Q&A, 라이브 투표 | 학습자 개인 수준·갭 데이터와 연결 없음. 요약 노트 생성 없음 |
| Otter.ai / Clover | 강의 음성 자동 전사 + 요약 | 강의 전 교안과의 통합 없음. 개인 갭 맵·형성평가 연계 없음. 교수자 검토 흐름 없음 |
| Re:Boot | 위 기능 + STT 즉석 퀴즈 + AI 요약 노트 + 교안 통합 + 형성평가 연계 | 수업 중 인터랙션 → 수업 후 요약 노트 → 사후 형성평가 → 갭 맵 업데이트까지 하나의 데이터 파이프라인으로 연결. 세션이 끝나도 학습이 이어진다. |

구현 체크리스트

Phase 0 — 라이브 세션 인프라

- [ ] 교수자: 세션 생성 + QR코드 / 6자리 코드 발급

- [ ] 학습자: QR스캔 또는 코드 입력으로 세션 입장

- [ ] 학습자: 실시간 이해도 펄스 체크 버튼 (✅ / ❓)

- [ ] 교수자: 실시간 이해도 비율 확인 화면

- [ ] 교수자: STT 키워드 스팟팅 기반 트리거 감지 (퀴즈 모드 자동 활성화)

- [ ] 교수자: Short-term STT → AI 퀴즈 자동 생성 → 스마트 팝업 수신

- [ ] 교수자: 체크포인트 퀴즈 발동 버튼 (AI 생성 확인 / 직접 입력 병행)

- [ ] 학습자: 퀴즈 팝업 수신 + 응답 + 즉시 정오답 확인

- [ ] 학습자: 익명 질문 텍스트 입력 + 전송

- [ ] 교수자: 질문 큐 확인 + 유사 질문 묶음 처리

- [ ] 교수자: 세션 종료 버튼 + 배치 STT 전사 실행 + 자동 인사이트 리포트 생성

- [ ] 학습자: 세션 종료 후 개인 요약 + 갭 맵 업데이트 알림

- [ ] [NEW] 교수자: 강의 전 교안 업로드 (PDF / PPT / 마크다운)

- [ ] [NEW] 시스템: 배치 전사 완료 후 LLM 요약 + 교안 통합 처리 (10~20분 내)

- [ ] [NEW] 교수자: AI 통합 요약 노트 초안 검토 + 수정 + 배포 승인

- [ ] [NEW] 학습자: 통합 요약 노트 수신 + 열람 (라이브 추가분 별도 표시)

- [ ] [NEW] 학습자(결석생): 요약 노트 수신 + 셀프 테스트 + 갭 맵 반영

- [ ] (선택) 학습자: 보이스 Q&A (음성 → 텍스트 질문 변환)

Phase 1 — 수준 진단 + 갭 맵

- [ ] 학습자: 최초 입학 진단 퀴즈 (15~20문항, 3단계 레벨 분류)

- [ ] 학습자: 목표 설정 화면 (선택 또는 직접 입력, 정량적 형태, 학습에 관련된 직종,직무 등을 리스트에서 선택하는 형태로 제공)

- [ ] 학습자: 갭 맵 시각화 (블록 형태, 세션 후 자동 업데이트, 프로세스 바 형태)

- [ ] 교수자: 전체 레벨 분포 + 공통 취약 역량 블록 확인 (시각화는 클로드 코드에게 맡김)

Phase 2 — 강의 기능 고도화

- [ ] 학습자: Weak Zone 알림 + 보충 자료 팝업

- [ ] 교수자: 학습자별 Weak Zone 발생 알림 + 자료 푸시 승인

- [ ] 교수자: 레벨별 강의 자료 분리 업로드

- [ ] 학습자: 본인 레벨에 맞는 자료 자동 표시

- [ ] 학습자: 세션 후 AI 복습 루트 제안 수신 (1순위: 통합 요약 노트 연결)

- [ ] 교수자: AI 복습 루트 승인 / 교체 / 거부

- [ ] [NEW] 교수자: 요약 노트 기반 사후 형성평가 문항 생성 + 승인

- [ ] [NEW] 학습자: 사후 형성평가 수신 + 풀이 + 오답 개념 요약 노트 바로가기

- [ ] [NEW] 시스템: 오답 개념 간격 반복(Spaced Repetition) 스케줄 자동 등록

Phase 3 — 교수자 대시보드

- [ ] 교수자: 학습자 레벨 현황판 + 위험군 표시

- [ ] [NEW] 교수자: 결석생 요약 노트 열람 여부 + 사후 형성평가 완료 여부 확인

- [ ] 교수자: 취약 구간 인사이트 (수업 중 퀴즈 + 사후 형성평가 오답 통합)

- [ ] 교수자: AI 제안 승인 흐름 (보충 자료 / 복습 루트)

- [ ] 교수자: 그룹별 타겟 커뮤니케이션 발송

- [ ] 교수자: 강의 품질 리포트 + 차시별 비교 추이 (형성평가 완료율 포함)